План реализации проекта ЕРИП

Этап 1

Платформа + НСИ/админ + обмен АИС + реестры задолженности/должников (список + карточка + группы).

Специалист организации может войти в систему, увидеть только «свои» лицевые счета и должников из выгрузки «Расчет-ЖКУ», открыть карточку, понять группу просрочки и рейтинг — и обновить данные по одному счёту или пачкой за ночь.

  - Скелет проекта

Каркас центральной страницы с заглушками: меню, шапка, выход, универсальный фильтр.

Сформировать тестовые данные

  - Вход

Экран входа (логин/пароль)

Политика пароля, блокировка учётки

Сессия в браузере; работа в нескольких вкладках

Журнал: кто вошёл, кто смотрел карточки (для персональных данных)

## 1.3 Справочники и администрирование

Без справочников карточки будут пустыми выпадающими списками.

- Обслуживающие / начисляющие организации и поставщики услуг — кто «владеет» счетом, кто оказывает газ/воду и т.д.

- Категории должников (пенсионер, многодетные, неблагополучные семьи…) — хотя бы базовый список + возможность локально дополнить.

- Пользователи и роли внутри организации.

- Параметры групп задолженности — пороги по сроку просрочки (условно: до 2 месяцев, 2–3, 3–6, свыше 6). Точные границы согласовать с методологами; в коде — настраиваемые, не зашитые.

- Параметры рейтинга (A/B/C) — минимальные правила, тоже настраиваемые.

## 1.4 Реестр и карточка задолженности

Большая таблица по лицевым счетам (и отдельный/переключаемый вид по договорам) + представления:

- номер лицевого счёта / договора;

- адрес;

- организация;

- ФИО плательщика (кратко);

- сумма долга и пени (остатки);

- группа просрочки (1–4);

- рейтинг;

- этап воронки (хотя бы «новый» / «в работе» — колонки канбана можно упростить);

- дата последней оплаты / дата возникновения просрочки.

- поиск и фильтры;

- открытие карточки;

- пагинация под большие объёмы.

### 1.5 Карточка лицевого счёта

- Общие сведения: организация, адрес, площадь, проживающие и т.д. (что пришло из АИС).

- Список договоров по этому счёту → переход в карточку договора.

- Плательщик и солидарные должники → переход в карточку человека/организации.

- История сумм по периодам и услугам: основной долг и пеня отдельно (как форма расчёта в АИС).

- История смены группы и рейтинга.

- Заготовка вкладки «Работа с задолженностью» (лента документов) — пока почти пустая, наполнится со 2–3 MVP.

- Кнопка «Обновить сейчас».

- Прикрепление файлов (сканы) — полезно сразу, даже до мероприятий.

## 1.6 Реестр и карточка должников

Здесь единица — человек или юрлицо, а не счёт.

### Реестр

- идентификационный номер / УНП;

- ФИО или наименование;

- агрегированный рейтинг;

- сколько лицевых счетов с долгом;

- суммарный долг;

- самый ранний период долга;

- категория должника.

### Карточка

- паспортные/регистрационные сведения только из выгрузки АИС (ручной ввод «смерти», собственности и т.п. в MVP-1 не открываем);

- список связанных лицевых счетов (с учётом прав: чужую организацию — без деталей или агрегатом «есть долг ещё в N организациях»);

- контакты из АИС;

- признак «наследственное дело» (флаг специалиста) — можно заложить уже в MVP-1, даже если автоприостановка мероприятий появится позже;

- история рейтинга.

Связка счетов одного человека — по идентификационному номеру (физлицо) или УНП (юрлицо).

## 1.7 Обмен с АИС «Расчет-ЖКУ»

- Согласовать с командой «Расчет-ЖКУ» формат файла (Excel/CSV): какие колонки, кодировка, как называется лицевой счёт, договор, суммы, периоды, контакты.

- Канал доставки: защищённая папка или SFTP — ночью кладут файл, наш сервис его забирает.

- Первичная загрузка — один раз наполнить базу тестовой/боевой выгрузкой.

- Ежесуточная загрузка — обновление сумм, оплат, статусов; журнал: сколько строк принято/отклонено и почему.

- Идемпотентность — повторная загрузка того же файла не плодит дубликаты.

- Кнопка «Обновить сейчас» на карточке лицевого счёта — внеочередной запрос/файл по одному счёту (как именно — уточняется с АИС; у нас должна быть точка в API и в интерфейсе).

- Обратный поток (хотя бы каркас) — место, куда потом писать статусы мероприятий/отключений обратно в АИС. В MVP-1 можно ограничиться приёмом данных «внутрь», но проектировать таблицу/очередь «наружу», чтобы во втором MVP не ломать модель.

### Что приходит в систему (смысл полей)

- Лицевые счета и договоры с задолженностью.

- Начисления / оплаты / распределение (чтобы показать историю долга и пени как в АИС, без своего пересчёта).

- Контакты плательщика (телефоны, почта) — из АИС; в MVP-1 лучше не давать править их у себя (так сошлись комментарии заказчика).

- Признак, кто поставщик услуги по договору (потом пригодится для отключений).

Если файла нет или он кривой — система работает на уже загруженных данных и пишет ошибку в журнал обмена (режим «смежная система недоступна»).

### 1.8 Группа задолженности и рейтинг

При каждой загрузке из АИС система сама считает:

- Группа — по самой старой непогашенной просрочке и шкале периодов из настроек.

- Рейтинг — по правилам из настроек (категория, поведение оплаты и т.д. — что согласуете в Фазе 0).

Ручная смена группы — исключение с обязательной причиной и записью в историю.

Этап 2

Мероприятия (email + предупреждения PDF + задания отключения) + сценарии базового набора (Приложение 1).

Научить систему делать действия по долгу: написать письмо, напечатать предупреждение, поставить задачу на отключение услуги, и прогонять цепочку таких действий по правилам (сценарий), а не только кнопками вручную

Мероприятие — одно конкретное действие по лицевому счёту (или договору / должнику): «отправили письмо», «сформировали предупреждение», «поставили на отключение».

Два уровня:

- Партия (списочное) — «сегодня печатаем предупреждения по 120 счетам». Одна запись-партия + много частных.

- Частное — действие по одному счёту внутри партии (или созданное вручную). Статусы вроде: назначено → выполняется → завершено / прервано / ошибка.

Статус партии считается по частным: если 100 из 120 готовы — это видно в реестре.

Откуда берётся мероприятие:

- вручную из реестра задолженностей (выделил счета → «сформировать предупреждения»);

- автоматически из сценария («группа стала 2 → через N дней письмо → потом предупреждение»).

## 2.1 Реестр мероприятий и лента в карточке

- Экран «Мероприятия»: список партий и/или частных дел, фильтры (тип, статус, организация, период, лицевой счёт).

- В карточке лицевого счёта — вкладка/блок «мероприятия» и наполнение ленты «Работа с задолженностью» (предупреждение, отключение… — пока без нотариата/иска).

- Видимость: мероприятие по счёту организации А видят пользователи с доступом к организации А (как в ТЗ).

## 2.2 Электронная почта (без мессенджеров)

Мессенджеры по протоколам не делаем.

- Шаблон письма на организацию: тема, текст, подпись; переменные вроде ФИО, адрес, сумма долга, срок оплаты, название организации.

- Настройка отправителя на организацию (боевой ящик или «технический без ответов»).

- Запуск из реестра или сценария: отобрать счета с email → выбрать шаблон → дата/время → отправить.

- Интеграция с почтовым сервером (SMTP): принято сервером / ошибка / отказ. Прочтение письма не отслеживаем.

- В частном мероприятии хранить: кому, когда, шаблон, статус доставки.

На стенде можно слать в Mailhog/аналог — главное отладить очередь и статусы, не ждать боевую почту заказчика.

## 2.3 Предупреждения в PDF

Это уже юридически значимый документ перед отключением / дальше по воронке.

- Шаблон печатной формы предупреждения (макет + переменные: ФИО, адрес, сумма, услуги к приостановке, ссылки на нормы). Несколько макетов позже (вода/газ/свет, администрация) — в MVP-2 хватит 1–2 утверждённых.

- Массовая генерация: список счетов → один или несколько PDF «под печать пачкой».

- Учёт по каждому счёту:

  - дата формирования;

  - способ: лично под роспись / заказное письмо / иное;

  - дата вручения (или отказ);

  - вложения (скан подписи, корешок).

- Белпочту автоматически не подключаем в MVP-2: статус вручения вручную. Автотрекинг — MVP-4.

- Пока нет даты вручения — нельзя нормально запускать отключение по сроку (чек-лист).

Практика приёмки из ТЗ: «выбрал ~120 счетов → одной операцией пакет PDF».

## 2.4 Отключение услуг и задания поставщику

Цепочка по смыслу:

- Предупреждение вручено.

- Прошло N календарных дней (в ТЗ ориентир 5, параметр настраиваемый).

- Оплаты всё ещё нет (по данным системы).

- Формируется список на отключение; пользователь сам выбирает услуги из допустимого перечня (не жёсткий список «всегда всё»).

- Создаётся задание поставщику услуги (если поставщик ≠ обслуживающая организация — маршрут по признаку поставщика из данных).

- Поставщик (или специалист) отмечает: отключили / не смогли / дату.

- Если долг погасили до отключения — задание отменить, поставщика уведомить.

- Погашение не равно автоподключению: факт возобновления услуги фиксируется отдельно.

### Что сделать

- Тип мероприятия «отключение» + связь с предупреждением.

- Реестр/панель заданий хотя бы для отключений и согласований (полный «таск-менеджер на все случаи» можно упростить, но сущность задание нужна).

- Роль/экран поставщика: видит задания по своей услуге, принимает, отмечает факт.

- Уведомления в панели: «новое задание», «отменено из-за оплаты», «согласовать отключение».

- Сверка с обновлёнными данными: если в выгрузке услуга уже «отключена», а у нас нет — задание на проверку расхождения (можно упрощённо).

базовые сценарии поставляет заказчик централизованно

Для MVP-2 нужно самим зафиксировать 2–4 стартовых сценария (согласовать с методологами) и зашить как поставляемые шаблоны

Юридические шаги (нотариус, суд) в этих сценариях в MVP-2 — заглушки или отсутствуют; их добавите в MVP-3.

Организация может скопировать базовый сценарий и поменять сроки/шаблоны локально; «законодательно жёсткие» куски — только центральный админ (смешанная модель из ТЗ).

## 2.5 Автоматика при оплате (сквозная)

Это связка MVP-1 и MVP-2:

- пришла оплата / остаток ≤ настраиваемого порога (не обязательно ровно 0,00);

- активные email/предупреждения/задания на отключение по этому счёту — завершить или отменить;

- если отключение уже у поставщика — уведомление об отмене;

- этап на канбане сдвигается (например, в «закрыт» / убрать из должников).

Без этого сценарии будут «долбить» уже заплативших.

## 2.6 Шаблоны (отдельные экраны)

- Шаблоны сообщений — email (голос/TTS — позже с Asterisk).

- Шаблоны печатных форм — предупреждение; заготовка под сопроводительное к отключению.

- Предпросмотр на тестовой карточке.

- Версии шаблона (хотя бы номер версии + кто менял).

Эталонные тексты/макеты — от заказчика

Этап 3

автообзвон Asterisk + воронка ЮС (надписи/суд) в ручном интеграционном режиме.

массовый голосовой обзвон через телефонную станцию Asterisk и рабочее место юриста — исполнительная надпись, суд, передача в органы принудительного исполнения — пока без автоинтеграций с нотариатом и Минюстом: документы и статусы вносятся вручную / через файлы и сканы

Идти лучше сначала воронка и каркас юриста, потом обзвон — или двумя параллельными потоками (телефония и ЮС почти не пересекаются в коде)

### Подготовка (до или в первые дни кодирования)

- Тестовый Asterisk (или эмулятор AMI) + список тестовых номеров +375.

- Согласовать с юристами заказчика: колонки воронки, обязательные поля чек-листов, эталон формы надписи (как в «Расчет-ЖКУ»).

- Справочники-сиды: нотариусы/конторы, суды, территориальные органы принудительного исполнения (можно править локально).

- Расширить тестовые данные: счета групп 3–4, с врученным предупреждением, с телефонами, пара «отказ нотариуса → иск».

### 3.1 Полноценная воронка взыскания (канбан + чек-листы)

Это «скелет» MVP-3, на который вешаются и обзвон, и надписи.

Сделать:

- Колонки этапов (настраиваемый перечень), ориентир на ТЗ:
новый → автообзвон → предупреждение → отключение → подготовка надписи → направлено нотариусу → надпись совершена / отказ → иск → решение суда → направлено в ОПИ → меры ОПИ → взыскано / невозможность взыскания / списание (подготовка).

- Переход карточки только если выполнен чек-лист этапа (дата вручения предупреждения, прикреплён акт и т.д.).

- Пропуск этапа с обязательной причиной.

- Нелинейные переходы, которые разрешены настройкой (например, с предупреждения сразу в иск, минуя отключение).

- Параллельность там, где можно (отключение и работа ОПИ одновременно) — через правила сценария/этапа, не «всё подряд жёстко».

- Канбан по лицевому счёту (основной); канбан по должнику — если успеваете, иначе список дел ЮС.

- Аудит: кто перевёл этап, когда, с каким чек-листом.

### 3.2 Справочники для ЮС

- Нотариусы и нотариальные конторы.

- Суды.

- Органы принудительного исполнения.

- Причины отказа нотариуса / суда (лучше открытый список + типовые значения).

- Типы исков (взыскание долга / выселение и т.п.).

Экраны простые; записи можно дополнять локально.

### 3.3 Исполнительная надпись (ручной режим)

Процесс в системе (без автоотправки нотариусу):

- Юрист открывает дело (счёт группы 3–4, предупреждение вручено).

- Создаёт карточку надписи: период долга, ответчик, услуги галочками, суммы долга/пени (из данных счёта, не пересчитываем начисления сами).

- Система считает нотариальный тариф при сохранении (правила по согласованной методике; при «заявление отозвано» — обнуление). Тариф отдельно от «обычного долга», не смешивать в одну кучу начислений.

- Чек-лист пакета: дата вручения предупреждения, расчёт задолженности (файл/данные из АИС или вложение), заявление по шаблону, доверенность при необходимости, прочие вложения. Сканов договоров из АИС может не быть — только то, что загрузил пользователь.

- Контроль: нельзя две надписи по одному счёту за один период с пересекающимся набором услуг.

- Статусы вручную: черновик → направлено нотариусу → совершена / отказ (причина, дата, нотариус) → дальше в ОПИ.

- «Направлено нотариусу» в MVP-3 = юрист сам отправил через СМДО/кабинет и отметил в системе + приложил подтверждение. Система только не пускает без чек-листа.

- После совершения — вложить электронный/скан исполнительного документа; статус для ОПИ ведётся вручную.

Шаблоны заявления/сопроводительных — из конструктора печатных форм MVP-2.

### 3.4 Судебное взыскание (ручной режим)

Когда: отказ нотариуса или сразу основания для иска/выселения (группа 4 и т.п.).

Сделать:

- Карточка иска: суд из справочника, тип иска, суммы, ответчики, связь с надписью (если была), вложения.

- Для выселения — поле «Дата подачи пакета документов» (пакет могли передать другой организации).

- Статусы: подготовка → подано → на рассмотрении → удовлетворено / отказ → исполнительный лист получен.

- Генерация черновика иска по шаблону + ручная доработка; подача — вне системы, факт фиксируется у нас.

- Переход воронки: отказ нотариуса → колонка иска; решение → далее ОПИ.

Госпошлину в MVP-3 не рассчитываем как боевой модуль (по комментариям — открытый/особый порядок); поле «факт оплаты пошлины» при необходимости — вручную.

### 3.5 Органы принудительного исполнения — только ручной контур

Сделать:

- В карточке дела/надписи/иска: «направлено в ОПИ», дата, какой орган, номер производства.

- Статусы мер: возбуждено / меры / окончено / акт о невозможности взыскания.

- Все документы — вложения (постановления, акты), пришедшие почтой/СМДО вне автоинтеграции.

- Чек-лист: на этап «невозможность взыскания» — обязателен акт ОПИ.

Автообмен с ПРИС/ОАИС — не в MVP-3 (MVP-4, когда будут соглашения).

### 3.6 Подготовка списания (облегчённо)

Не бухгалтерское списание в учёте — только в нашей системе:

- этап «подготовка списания» при наличии акта(ов) о невозможности;

- внутренний акт по шаблону;

- маршрут согласования (как у отключения): задания согласующим, фиксация в журнале;

- после утверждения — статус «готово к списанию в АИС» + (когда будет обмен) исходящее уведомление; пока — флаг и файл для ручной передачи в «Расчет-ЖКУ».

Полный регламент «три возврата» и состав согласующих — уточнить с ЮС; в коде заложить настраиваемый маршрут.

### 3.7 Расширение сценариев под ЮС

В конструктор сценариев MVP-2 добавить типы шагов:

- подготовка / контроль надписи;

- иск;

- задание юристу «проверить статус у нотариуса/ОПИ» по таймауту;

- автообзвон (после шага 8–9).

Базовые сценарии дополнить веткой для групп 3–4 (без обязательного автозапуска жёстких мер по «старшей группе должника» на все его услуги — только по конкретному счёту/договору).

### 3.8 Автообзвон: доменная часть (ещё без «боевого» Asterisk)

Сначала логика в продукте, звонки можно слать в заглушку.

Сделать:

- Тип мероприятия «автообзвон» (партия + частные по номерам).

- Отбор: есть телефон +375, фильтр по группам (по умолчанию упор на «до ~3 месяцев», настраивается), опция «звонить юрлицам».

- Правила выбора номера: будни — приоритет городскому, выходные/заданные дни — мобильный (настраиваемо).

- Расписание партии: дата старта, окно с/по, дни недели; практика заказчика — вечер будни, шире в выходные; старт кампаний ориентир не с дня начисления пени (настраиваемо, часто с 27-го).

- Частота: группа 1–2 чаще, 3 реже, 4 редко — из параметров сценария.

- Голосовой шаблон: записанный ролик в MVP-3 обязателен; text-to-speech — если успеете/есть на стороне телефонии.

- Персонализация переменными в голосе — не обязательна на первом этапе (типовой ролик).

- Ручной звонок: специалист фиксирует тот же набор полей (дата, статус, комментарий), без Asterisk.

- При N неудачных дозвонах — автозадание «перезвонить вручную» (связка с модулем заданий).

- Закрытие/остановка обзвона по счёту при оплате (как в MVP-2).

### 3.9 Интеграция с Asterisk (AMI)

Сделать:

- Адаптер: отдать в станцию список номеров + какой ролик/файл; забрать статусы: дозвон / недозвон / занято / неверный номер, длительность; по возможности — доля прослушивания.

- Только номера с кодом +375.

- Ротация исходящих номеров (настройка пула на организацию/кампанию).

- Журнал интеграции: что отправили, что получили, ошибки.

- Запись разговора — по запросу с телефонии, не обязательное постоянное хранение у нас.

- Перевод на живого оператора по кнопке — опция, если Asterisk умеет; не блокер приёмки MVP-3.

Приёмка: тестовый контур — партия ушла, статусы вернулись, в карточке счёта видна история звонков.

### 3.10 Склейка обзвона с воронкой и сценариями

- Колонка/этап «Автообзвон» двигается по факту партии или успешного статуса.

- Сценарий «группа 1–2 → обзвон в окне 18:00–21:00 → если нет оплаты → предупреждение» (предупреждение уже из MVP-2).

- Массовый запуск обзвона из реестра задолженностей (как ручной обход сценария).

### 3.11 Роли, конфликты, мелочи ЮС

- Матрица: кто создаёт надпись/иск, кто согласовывает передачу в ЮС с реестра (это могло частично появиться в MVP-2).

- Блокировка параллельного создания двух одинаковых сущностей по одному счёту разными людьми.

- Оптимистичная блокировка карточки при правке двумя юристами.

- Панель: «пора проверить статус у нотариуса», «срок ответа ОПИ истёк».

Этап 4

отчёты, Белпочта/БНП/ПРИС по готовности внешних сторон, нагрузка, пилот.

сделать систему готовой к реальной работе одной организации: понятные отчёты для руководства, подключить внешние сервисы когда они физически готовы, прогнать нагрузку, провести пилот на одной ЖЭС/РСЦ и оформить приёмку/тиражирование

Три внешние линии (Белпочта, нотариальная палата, ПРИС/ОАИС) могут не приехать одновременно. Их нельзя ставить жёстким блокерom пилота.

Правило:

- Отчёты + нагрузка + пилот + документация — обязательный ствол MVP-4.

- Каждая внешняя интеграция — отдельная ветка «включили, когда дали доступ/договор»; до этого остаётся ручной режим из MVP-2/3.

Иначе пилот на месяцы встанет на Минюст или API почты.

### 4.1 Модуль отчётов — фундамент

Отчёты только читают уже накопленные данные MVP-1…3. Без новых бизнес-процессов.

Сделать общим слоем:

- тот же универсальный фильтр, что в реестрах (организация, группа, период, категория, специалист…);

- изоляция: локальный пользователь — только своя организация; центральный заказчик — свод по всем;

- выгрузка в Excel/PDF;

- сохранение «избранного» отчёта / набора фильтров;

- построение по актуальным данным после последней синхронизации (не отдельный «магический» расчёт долга).

Технически на объёмах лучше сразу заложить витрины/агрегаты или ночные сводки — иначе тяжёлые отчёты убьют боевую базу на пилоте.

### 4.2 Пачка обязательных отчётов (по ТЗ)

Делать в таком порядке — от простых к «умным»:

1. Состояние и динамика долга

- сумма задолженности на дату: по организациям, группам 1–4, категориям должников, услугам;

- динамика рост/снижение за период (+ график);

- структура портфеля: доли групп в общей сумме.

2. Эффективность мероприятий и людей

- сколько обзвонов / писем / предупреждений / отключений и их результативность (доля дозвонов, вручений, погашений после отключения);

- нагрузка специалистов: обработанные счета, задания, сумма взысканного по закреплённому;

- среднее время по этапам воронки (предупреждение → отключение, нотариус → надпись и т.д.).

3. Перманентность

- не «в этом месяце 100 должников и в следующем тоже 100», а уникальные должники/счета: сколько новых, сколько повторных за период;

- индикатор «полных циклов» накопления/почти-погашения по счёту (для решения, не пора ли ужесточать меры раньше).

4. Срезы воронки и отключений

- сколько дел в каждой колонке на дату (табличный снимок канбана);

- эффективность отключений: число отключений, доля оплат за X дней, число отменённых заданий;

- нотариальные тарифы: начислено / взыскано / остаток (исполнительский сбор ОПИ в отчёты не тащим — по согласованной позиции его в системе нет);

- объём подготовленного/отражённого списания по причинам и организациям.

5. Конструктор отчётов

- выбор полей, группировок, периода, вид (таблица / график);

- сохранить как личный или общий для организации шаблон.

Карту на геооснове в MVP-4 можно не делать (в ТЗ — «в перспективе, отключается настройкой»).

### 4.3 Довести обмен с «Расчет-ЖКУ», если ещё не закрыт

К пилоту это уже не «можно потом»:

- стабильная ночная загрузка + журнал ошибок;

- «Обновить сейчас» по одному счёту;

- обратный поток: статусы мероприятий/отключений/подготовки списания — хотя бы тем же файловым каналом;

- режим «АИС недоступна — работаем на уже загруженном».

### 4.4 Внешние интеграции — по готовности, каждая отдельно

Подключать после того, как ручной контур уже принят на пилоте или хотя бы на стенде. Иначе чините сразу и процесс, и чужой API.

A. Белпочта (самая вероятная «первая» из трёх)

Зачем: предупреждения заказным письмом сами обновляют «вручено / возврат» по почтовому идентификатору.

Сделать:

- при канале «заказное» — получить/сохранить трек-номер;

- периодический опрос статусов;

- при «вручено» — проставить дату вручения (то, что сейчас вручную в MVP-2);

- при «возврат» — статус + задание специалисту.

Пока API нет — пилот живёт на ручных отметках и сканах корешков.

#### B. Белорусская нотариальная палата

Зачем: убрать ручную «отправил сам и поставил галочку» из MVP-3.

Сделать (в порядке усложнения):

- Выгрузка пакета из нашей карточки надписи в формат, удобный для СМДО/кабинета + подпись ЭЦП.

- Загрузка ответа (совершена / отказ) обратно в статусы.

- Только если промышленного API нет и заказчик явно согласен — осторожный робот по кабинету; при поломке интерфейса — откат на ручной режим (так прямо заложено в ТЗ).

Не делать БНП блокерom старта пилота.

#### C. ПРИС / ОАИС (Минюст, НЦЭУ)

Зачем: статусы исполнительного производства без ручного ввода постановлений.

Сделать: услуги обмена сведениями о задолженности и ходе производства (в ТЗ — контур 3.11.01–05), когда будут соглашение и документация.

До этого пилот ЮС работает как в MVP-3: сканы из СМДО/почты + ручные статусы.

### 4.5 Информационная безопасность, архив, эксплуатация

Перед нагрузкой и пилотом:

- аудит просмотров/правок, резервное копирование, регламент восстановления;

- «горячие» данные ~3 года → перенос в архивную базу без удаления;

- мониторинг очередей интеграций, алерты «ночная загрузка упала»;

- политика паролей, блокировка учёток, переназначение дел при увольнении (если ещё дыры с MVP-1).

### 4.6 Нагрузочные и комплексные испытания

Ориентиры из ТЗ:

- списки/фильтры на не менее ~100 тысяч тестовых лицевых счетов без деградации сверх согласованных показателей;

- запас мышления на ~1,5 млн счетов и ~15 тысяч учёток (не обязательно все в первом прогоне, но архитектура не должна «умирать на 100k»);

- сценарии: ночная загрузка, одновременная работа списка + карточки + запуск партии мероприятий, тяжёлый отчёт;

- испытания защиты информации по согласованной программе;

- модульная приёмка по чек-листам всех частей + сводная приёмка интеграций.

Результат: протоколы, список замечаний, исправления, повторный прогон.