1. Слабое описание Конструктора сценариев и шаблонов (с 70)

- Заказчик отметил, что блок, касающийся конструктора сценариев и шаблонов (а также соответствующий макет на слайде 6), описан в текущем ТЗ слишком скудно («очень как бы мало описано»).

- Было высказано требование более детально прописать логику его работы. Исполнитель согласился вынести в конструктор максимум параметров, чтобы изменения можно было вносить без жесткого закрепления в коде, а также пообещал добавить «блокеры» — логические ограничения для связанных нелинейных событий.

Нужны триггеры или блокеры. К примеру: событие не может стартовать если другое не выполнится. Что то по типу такого. Больше кастомизации и возможно сценариев

- Заказчик настоял на том, чтобы право работы с конструктором сценариев жестко разграничивалось в матрице прав и выдавалось только администраторам, а не рядовым специалистам.

2. Исключение лишних интеграций (Обогащение данных) с 92

- Заказчик потребовал полностью исключить из ТЗ прямые интеграции с Регистром населения, МВД и другими государственными ведомствами. Было четко заявлено: «Здесь вот это не надо. Регистры однозначные. И остальные тоже нет. Вы берете данные из АИС Расчет ЖКУ». Все первичные данные модуль должен получать только из этой мастер-системы.

Какие интеграции пока убрать и какие оставить?

3. Замечания по работе фильтров и ролевой матрицы????

- Заказчик раскритиковал интерфейсные решения, при которых пользователю пришлось бы каждый раз вручную переключать организации или настраивать сквозные фильтры при входе.

- Согласно требованию, ролевая матрица должна автоматически ограничивать контур видимости и сразу выводить пользователю (например, сотруднику конкретного РСЦ или ВОРС) все относящиеся к нему лицевые счета по умолчанию. Ручные фильтры и чекбоксы на верхнем уровне должны остаться лишь дополнительным кастомным удобством, а не навязанным обязательным действием.

4. Изменение логики управления пользователями (Отказ от Active Directory) c 25 1.11

- Несмотря на то, что сервис Active Directory работает, заказчик отказался от идеи автоматической синхронизации и импорта всех пользователей АИС, так как в модуле по задолженности они все не нужны.

- Заказчик потребовал расширить роли и внедрить функционал локального администрирования: в каждой организации должен быть свой администратор, который сможет на месте заводить новых сотрудников и самостоятельно управлять их правами доступа.

5. Сложности интеграции с Нотариальной палатой c 95

- В ходе обсуждения выяснилось, что у нотариальной палаты нет открытого API, взаимодействие возможно только через личный кабинет. Исполнитель предложил техническое решение в виде скрипта-робота, который будет автоматически заходить по расписанию и парсить документы.

- Заказчик указал на уязвимость такого подхода: у них функционирует около 30 РСЦ, что потребует создания и стыковки 30 отдельных личных кабинетов.

- Также было отмечено, что нотариусы не присылают постановления об отказах в электронный кабинет — за ними специалистам приходится «ехать ножками». В связи с этим в ТЗ необходимо зафиксировать обязательную возможность ручной загрузки скан-копий документов в карточку дела должника.

6. Гибкость текстовых шаблонов и логика мероприятий

- Представители заказчика указали, что создание шаблонов уведомлений часто превращается в «катастрофу», так как разным ведомствам требуются разные формулировки и знаки препинания (например, кому-то нужна точка, а кому-то запятая). Редактор текстовых и голосовых шаблонов должен быть максимально гибким и управляться через одну точку. (шаблон)

- Возникли вопросы по логике использования чекбоксов в реестре мероприятий (например, как оперативно снять номер с автообзвона, если должник сам перезвонил или номер указан неверно) — эту часть исполнителю нужно дополнительно проработать с бизнес-аналитиками.  С 32

- Был детально разобран процесс отключения услуг: согласующий руководитель должен подтверждать операцию чекбоксом (что фиксируется в логе событий), а исполнитель — ставить отметку о фактическом отключении («рубильнике»). ???

7. Нехватка макетов интерфейса и экспорт данных

- Заказчик попросил добавить в ТЗ макеты для табличного представления данных (в виде списка), так как на встрече обсуждался только вид канбан-доски, а списочную форму исполнитель подготовить не успел.

- Поскольку автоматической интеграции для обратного экспорта данных в АИС ЖКУ пока нет, исполнитель взял на себя обязательство к следующей встрече предоставить заказчику готовый согласованный CSV-шаблон для выгрузки.